Estados de Avance

Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI — MAF Chile

Fase 1 — Corte al 06-09-2026

# 1. Resumen general

El proyecto se gestiona mediante un tablero Kanban en GitHub Projects, organizado en columnas (Backlog, En progreso, En revisión, Hecho, Bloqueado / esperando respuesta empresa) y clasificado por módulo. A la fecha de este corte, el diseño del sistema (documentación, diagramas UML, modelo de datos) está prácticamente completo, mientras que la implementación en código recién comienza, concentrada en la base técnica del proyecto.

# 2. Completado (columna “Hecho”)

- Configuración del proyecto .NET 10 con estructura de carpetas y arquitectura en capas (Api, Application, Domain, Infrastructure).

- Configuración de la conexión a PostgreSQL 18 mediante Entity Framework Core, validada de punta a punta con una migración aplicada exitosamente.

- Definición completa del modelo de datos: 7 entidades (Catálogo, Trabajador, UsuarioSistema, Acceso, Solicitud, SolicitudDetalle, HistorialSolicitud) con sus relaciones.

- Diagrama de clases (Trabajador, Solicitud, Acceso), incluyendo la separación de responsabilidades entre datos y lógica de servicio (ej. GeneradorCorreoService).

- Clase Trabajador actualizada e implementada en código con los 20 campos reales, cruzados contra Active Directory y la Ficha de Ingreso.

- Documentación de diseño: informe de alcance, diagramas de casos de uso, estados y secuencia, historias de usuario con criterios de aceptación, mockups en Figma.

- Documentación de gestión: Acta de Constitución, Matriz de Interesados, EDT, y actas de las 4 reuniones sostenidas con la empresa.

# 3. En progreso / Backlog por módulo

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| Base del proyecto (entorno, arquitectura) | Completado |
| Entidad Trabajador | Completado |
| Entidades Catálogo, Acceso, Solicitud | Diseñadas, pendientes de implementar en código |
| Módulo Ingreso y Modificación | En Backlog — sin iniciar |
| Módulo Bloqueo y VPN | En Backlog — sin iniciar (VPN además con campos pendientes de confirmar) |
| Roles, dashboard y reportes | En Backlog — sin iniciar |
| Frontend (Angular) | En Backlog — entorno aún no configurado |
| Pruebas y aseguramiento de calidad | En Backlog — sin iniciar |

# 4. Bloqueado / esperando respuesta de la empresa

- Campos exactos de la ficha de VPN (motivo predefinido, datos del proveedor externo).

- Patrón de arquitectura interno a seguir en el backend (si existe uno definido por la empresa).

- Librería de componentes de Angular a utilizar (Angular Material, PrimeNG, etc.).

- Alcance exacto de RRHH sobre consulta de trabajadores (confirmado parcialmente: RRHH solo visualiza solicitudes, no un listado general de trabajadores).

# 5. Próximos pasos

- Implementar en código las entidades Catálogo, Acceso y Solicitud, siguiendo el modelo de datos ya definido.

- Configurar el proyecto Angular (entorno aún no iniciado).

- Comenzar la implementación de las reglas de negocio ya definidas (generación automática de correo, validación de RUT).